Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 28 Ιουλίου  2005

O υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας προήδρευσε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2005 και στην οποία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος, ανώτατοι υπάλληλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο γενικός διευθυντής ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ Νίκος Στάμος και εκπρόσωποι του πυροσβεστικού Σώματος. Στη σύσκεψη αυτή έγινε ανασκόπηση του σημαντικού έργου που επιτελεί το υπουργείο και αφορά το θέμα: «Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδομών, έργα οργάνωσης νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και συναφείς Δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης».

Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με την πορεία των αντιστοίχων έργων: (επισυνάπτεται αναλυτικό κείμενο):

1) Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)

- Έργα αναβάθμισης και παρεμβάσεις προστασίας του  περιβάλλοντος σε επιλεγμένες υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εμβέλειας -  Δράση 2.12.1. Εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κατά προτεραιότητα στις ΒΙΠΕ Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Σερρών Καβάλας και Λαμίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 5.606.073 ευρώ.

- Έργα επέκτασης, συμπλήρωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εμβέλειας - Δράση 2.12.2. Υποβλήθηκαν 5 προτάσεις. Εγκρίθηκαν έργα σε 2 ΒΙ.ΠΕ. συνολικού προϋπολογισμού 4.545.780.

- Έργα ανακαίνισης και επαναχρησιμοποίησης για βιομηχανική χρήση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων - Δράση 2.12.3. Προϋπολογισμός είναι 14.5 εκατομμυρίων ευρώ και η Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5.8 εκατομμύρια ευρώ. Η λήξη της προκύρηξης είναι στις 31/07/05. Με την λήξη της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων την 29.7.2005, θα υπάρξει πλήρης εικόνα για την πορεία υλοποίησης της Δράσης.

- Δημιουργία νέων Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) Εθνικής εμβέλειας - Δράση 2.12.4. Έχει κατατεθεί και προωθήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Μαγνησίας για γνωμοδότηση πρόταση για καθορισμό ΒΕΠΕ και Φορέα ΒΕΠΕ από τον υπό σύσταση «ΦΟΡΕΑ ΒΕΠΕ ΑΛΜΥΡΟΥ» ενώ εξετάζονται και προτάσεις για άλλες θέσεις. Έτσι εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

- Κατασκευή, προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και λειτουργία Πυροσβεστικών Σταθμών σε επιλεγμένες ΒΙ.ΠΕ εθνικής εμβέλειας - Δράση 2.12.5. Υλοποιείται η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, η προμήθεια του εξοπλισμού και η λειτουργία Πυροσβεστικών Σταθμών στις ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Λάρισας, Ξάνθης, Κιλκίς, Κομοτηνής και Λαμίας. Η Δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 21.500.000 ευρώ με Τελικό Δικαιούχο το Πυροσβεστικό Σώμα. Το έργο προχωράει κανονικά και ήδη έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες για όλες τις περιπτώσεις εκτός της Ξάνθης. Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη έργων πολιτικού μηχανικού  προϋπολογισμού περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και πληρωμές εντός του έτους .

- Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ ή ΒΕΠΕ - Δράση 2.12.6. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση των έργων που θα ενταχθούν γίνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 50% (75% Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ – 25% Εθνική Συμμετοχή) και από ίδιους πόρους των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν και θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα κατά 50% (ιδιωτική συμμετοχή).Η δράση θα μείνει ανοικτή μέχρι το Μάιο του 2006 και η ένταξη προτάσεων θα γίνει σε δύο κύκλους. Η Δράση έχει προκηρυχθεί ήδη.

2) Έργα των ΠΕΠ

Νέες Β.Ε.ΠΕ.

- Έργα δημιουργίας νέων ΒΕΠΕ. Έχοντας αναλάβει η γενική γραμματεία Βιομηχανίας την κεντρική διαχείριση των αντιστοίχων προγραμμάτων των Περιφερειών της χώρας, παρατηρείται ήδη μία επιτάχυνση της υλοποίησής τους σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Περιφέρειες. Έχουν ήδη υπογραφεί οι αποφάσεις χρηματοδότησης για τη δημιουργία των παρακάτω νέων ΒΕΠΕ (έργα Α΄ κύκλου), συνολικής έκτασης 4.642 στρεμμάτων:

- ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου

- ΒΙΟΠΑ Κερατέας

- ΒΙΟΠΑ Λιτόχωρου

- ΒΙΟΠΑ Φαρκαδόνας

- ΒΙΟΠΑ Κουφαλίων

- ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων

- ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης

- Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

Τα έργα περιλαμβάνουν τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, ομβρίων, ακαθάρτων, ηλεκτροφωτισμού και τηλεπικοινωνιών, μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, κτίριο διοίκησης, κλπ) ώστε να είναι σε θέση η ΒΕΠΕ να υποδεχθεί την εγκατάσταση επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 8 έργων ανέρχεται σε 64.2 εκατομμυρίων ευρώ και η δημόσια δαπάνη σε 23,1 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008.

  - Μέχρι το τέλος του 10/2005 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων χρηματοδότησης για τις παρακάτω 7 νέες ΒΕΠΕ (έργα Β΄ κύκλου), συνολικής έκτασης περίπου  2.800 στρεμμάτων:

- ΒΙΟΠΑ Σερρών

- ΒΙΟΠΑ Κατερίνης

- ΒΙΟΠΑ Καβάλας

- ΒΙΟΠΑ Πτολεμαϊδας

- ΒΙΟΠΑ Καστοριάς

- ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου

- ΒΙΟΠΑ Ορμένιου

- ΒΙΟΠΑ Αρκαλοχωρίου

Ενδεχομένως και από άλλες ΒΕΠΕ( όπως ΒΙΟΠΑ Κορωπίου, Πάτρας, Ζακύνθου κλπ) που θα καθοριστούν στο αμέσως προσεχές διάστημα να υποβληθούν αιτήματα χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών θα ξεπεράσει  τα 25 εκατομμύρια ευρώ και η δημόσια δαπάνη τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από τον Β’ Κύκλο λήγει στις 30.09.05

Έργα αναβάθμισης υφιστάμενων ΒΕΠΕ

Ήδη υπεγράφησαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης για την αναβάθμιση 25 υφισταμένων ΒΕΠΕ των οποίων τη διαχείριση έχει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. Τα έργα αφορούν:

- Επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών στις οποίες έχει ήδη καλυφθεί μεγάλο μέρος της έκτασής τους και περιλαμβάνονται έργα δημιουργίας όλων των απαραίτητων υποδομών (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, ομβρίων, ακαθάρτων, ηλεκτροφωτισμού και τηλεπικοινωνιών, κλπ) ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα της ΒΕΠΕ και είναι σε θέση να υποδεχθεί την εγκατάσταση και νέων επιχειρήσεων.

- Βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών με την εκτέλεση έργων εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού, κατασκευής κτιρίων διοίκησης κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 25 έργων ανέρχεται σε περίπου  30 εκατομμύρια ευρώ  η δημόσια δαπάνη σε 14.2 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά εντός των τριών επόμενων ετών.

Με τα έργα αυτά θα αναβαθμιστούν χώροι σε ΒΙΠΕ έκτασης άνω των 50.000 στρεμμάτων από τους οποίους τουλάχιστον τα 15.000 στρέμματα είναι κενά και διαθέσιμα για να υποδεχτούν νέες μονάδες που θα ιδρυθούν ή θα μετεγκατασταθούν εκεί.

Τέλος εντός του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων στα ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας και Ανώπολης Ηρακλείου Κρήτης και στη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού

3) Ανακεφαλαιωτικά: Ο προϋπολογισμός των εκτελούμενων έργων έχει ως εξής:

| ΑΞΟΝΑΣ | ΠΡΟΫΠ0ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- |
| Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |
| Δράση 2.12.1 | 5.600.000 | 2.700.000 |
| Δράση 2.12.2 | 4.500.000 | 1.700.000 |
| Δράση 2.12.3 | 14.500.000 | 5.800.000 |
| Δράση 2.12.4 | 17.000.000 | 6.800.000 |
| Δράση 2.12.5 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | 53.600.000 | 29.000.000 |
| ΠΕΠ |  |  |
| Δημιουργία Νέων ΒΕΠΕ – Α’ κύκλος | 64.203.643 | 23.117.305 |
| Δημιουργία Νέων ΒΕΠΕ – Β’ κύκλος | 25.222.824 | 10.035.331 |
| Έργα αναβάθμισης Υφιστάμενων ΒΕΠΕ | 30.209.033 | 14.163.683 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ | 119.635.500 | 47.316.319 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 173.235.500 | 76.316.319 |

(Επισυνάπτεται αναλυτικοί πίνακες και χάρτες)

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Είναι μια σημαντική ημέρα για το βιοτεχνικό και βιομηχανικό ιστό της πατρίδας μας.

Υπεγράφησαν ή επίκειται η υπογραφή οι αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται κονδύλια ύψους 173 εκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία δημιουργούνται τα κάτωθι:

Πρώτον: Αναβαθμίζονται 27 Βιομηχανικές Περιοχές.

Δεύτερον: Δημιουργούνται 3 καινούριες Βιομηχανικές Περιοχές Εθνικής εμβέλειας. Τρίτον: Δημιουργούνται  8  νέα Βιοτεχνικά Πάρκα και βρίσκονται υπό συγκρότηση άλλα 8 Βιοτεχνικά Πάρκα.

Αυτή είναι μια πραγματικότητα ύστερα από πάρα πολλά χρόνια απραξίας στις βιομηχανικές επιχειρηματικές  περιοχές και αυτό μας δίνει τη  δυνατότητα, και στο Σπύρο Παπαδόπουλο, το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας αλλά και στο Σπύρο Ευσταθόπουλο, τον ειδικό γραμματέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητας, να μιλάμε ότι ξεκινάει μια νέα εποχή, ένα νέο ξεκίνημα στο βιομηχανικό ιστό της πατρίδας μας, στον οποίον τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν, θα εγκατασταθούν ή θα μετεγκατασταθούν περισσότερες από 10 χιλιάδες επιχειρήσεις.

Επιπλέον των 173 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 80 περίπου εκατομμύρια ευρώ θα προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, θα υπάρξουν επιπλέον από ιδιωτικά κεφάλαια 150 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα σε οργανωμένους επιχειρηματικά βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους, μέχρι να αποκτήσει η πατρίδα μας εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό.

Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης έχουν κάνει σημαντική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργο Βουλγαράκη και την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (με την ίδρυση νέων Πυροσβεστικοί Σταθμοί στη Ξάνθη, στη Λαμία, στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στη Κομοτηνή και στο Κιλκίς), με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών που είχαν τα προγράμματα αυτά μέχρι να μετακινηθούν στο υπουργείο Ανάπτυξης και, βεβαίως, με την ΒΙΠΕ-ΕΤΒΑ.

Εκτιμούμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της πατρίδας μας θα εκτιμήσει όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργίας υποδομών σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε ότι με βάση αυτές τις αποφάσεις, με αυτά τα χρήματα τα οποία θα πέσουν στην αγορά για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα που πιστεύω ότι ο επιχειρηματικό κόσμος θα την εκμεταλλευθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Είναι ένα νέο ξεκίνημα και το υπουργείο Ανάπτυξης αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί  προσφέρει και προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας για να αναπτυχθούν περισσότερο και, κυρίως, να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή εξωστρέφεια. Κυρίως δίνοντας μεγάλο βάρος στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι το κλειδί για την εξωστρέφεια για την περαιτέρω ανάπτυξη, με αύξηση των θέσεων απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας που είναι το πρώτο κοινωνικό πρόβλημα της πατρίδας μας.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της σημερινής απόφασης αρκεί να αναφέρω ότι στο χρονικό διάστημα από το 1960 έως το 2004 είχαν δημιουργηθεί 32 Β.Ε.ΠΕ., ενώ την προσεχή τριετία θα δημιουργηθούν 20 νέες Β.Ε.ΠΕ. και θα πραγματοποιηθούν έργα αναβάθμισης σε 27 υφιστάμενες».