Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

- Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από εισηγήσεις του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου, υπέγραψε, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005, αποφάσεις με τις οποίες χρηματοδοτούνται 1.291 επιχειρήσεις με το ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση έργων που είχαν ενταχθεί στους δύο Κύκλους του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 129,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε είκοσι μήνες, ξεκινώντας από το μηδέν, κατορθώσαμε να «κλείσουμε» πρακτικά τον Α΄ Κύκλο, να συμβασιοποιήσουμε στο σύνολό του τον Β΄ Κύκλο και να πετύχουμε απορροφητικότητα της τάξης του 50%.

Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 αποτυπώνεται σχηματικά στο συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί.

| ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α΄ + Β΄ Κύκλος) Εγκεκριμένα έργα – Δεκέμβριος 2005: 2.387 Συνολικός Προϋπολογισμός: 244,6 εκατ. € - Δημόσια Δαπάνη: 97,8 εκατ. € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ιούνιος 2004 | Δεκέμβριος 2004 | Δεκέμβριος 2005 |
| Έργα που πληρώθηκαν | 0 | 193 | 1.291 |
| Ποσοστό έργων που πληρώθηκαν | 0% | 8% | 53% |
| Πληρωμές Έργα και Τεχνική Βοήθεια | 0 | 7,3 εκατ. € | 48 εκατ. € |
| Απορρόφηση | 0% | 7,5% | 49% |

Επισημαίνεται ότι τα έργα αυτά αφορούν επενδυτικές προτάσεις από αντίστοιχες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων. Με το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» του Α΄ και Β΄ Κύκλου, το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρεί στην υλοποίηση της στρατηγικής του για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικοποίησης και μηχανοργάνωσης της λειτουργίας τους.

Το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», για την επιτάχυνση των διαδικασιών υπογραφής συμβάσεων, παρακολούθησης, πιστοποίησης και πληρωμής των έργων, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ενεργοποίηση και Γ΄ Κύκλου του προγράμματος προκειμένου να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.