Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 10 Απριλίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, ύστερα από έκθεση που υπέβαλε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σχετικά με την πορεία του έργου ανασυγκρότησης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών της Χώρας, ανακοινώνουμε ότι αυτό εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ειδικότερα:

- Ολοκληρώθηκε η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων των υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροθεσίας & Δημοσίων Έργων που αφορά στην ένταξη προς χρηματοδότηση έργων ΒΕΠΕ από το Γ’ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ και ΠΕΠ) και τον καθορισμό φορέων λειτουργίας.

- Ολοκληρώθηκε η έκδοση Κοινών Αποφάσεων των υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροθεσίας & Δημοσίων Έργων, για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για όλες τις ΒΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΒΙΠΕ της πρώην ΕΤΒΑ. Ειδικότερα, η διαδικασία περιλάμβανε την κατάρτιση και υπογραφή συνολικά 25 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) των υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροθεσίας & Δημοσίων Έργων, ενέργειες που εκκρεμούσαν για χρονικό διάστημα πλέον της 15ετίας και που ολοκληρώθηκαν εντός διετίας.

- Έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης των εν λόγω έργων και οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με το σχεδιασμό του Προγράμματος.

- Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 178,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 89 εκατ. ευρώ αποτελούν Δημόσια Δαπάνη. Από τα ΠΕΠ χρηματοδοτούνται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 127,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 71%, ενώ τα υπόλοιπα έργα του Προγράμματος, προϋπολογισμού 51 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 29% χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ( ΕΠΑΝ). Μέχρι τις 31/12/2006 είχαν εκταμιευτεί συνολικά 12,3 εκατομμύρια ευρώ,  εκ των οποίων 6,2 εκατομμύρια ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και 6,1 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία και με βάση τα προβλεπόμενα για έναρξη έργα, το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 14.3% μέχρι 31-12-06, και εκτιμάται ότι στις 31-12-07 θα είναι 55% περίπου, και πάνω από 90% στις 31-12-08.

- Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα δημιουργίας Πυροσβεστικών Σταθμών σε 6 ΒΕΠΕ (Κομοτηνή, Λάρισα, Ιωάννινα, Λαμία, Ξάνθη, Κιλκίς), προϋπολογισμού 21,5 εκατομμύρια ευρώ για το οποίο ήδη έχουν εκταμιευτεί 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα:

|  | Προϋπολογισμός (εκατ. ευρώ) | Εκταμιευθέντα Ποσά (εκατ. ευρώ) |
| --- | --- | --- |
| ΒΙΠΕ Κομοτηνής | 3,6 | 0,5 |
| ΒΙΠΕ Λάρισας | 3,5 | 0,7 |
| ΒΙΠΕ Ιωαννίνων | 3,5 | 1,1 |
| ΒΙΠΕ Λαμίας | 3,6 | 0,8 |
| ΒΙΠΕ Ξάνθης | 3,7 | 0,6 |
| ΒΙΠΕ Κιλκίς | 3,6 | 0,8 |
| Σύνολο | 21,5 | 4,5 |

- Στη δράση 2.12.6 του ΕΠΑΝ για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ έχουν ενταχθεί συνολικά 141 ΜΜΕ με συνολικό προϋπολογισμό 25,6 εκατομμύρια ευρώ.

- Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού για το Νομό Αττικής είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά δεδομένου ότι:

Α) Συγκροτήθηκε, οργανώθηκε και αναπτύχθηκε το ΒΙΠΑ Σχιστού, στο οποίο γίνονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Β) Υλοποιείται με ικανοποιητικό ρυθμό το ΒΙΟΠΑ Κερατέας, όπου εκτελούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Γ) Οργανώνεται το ΒΙΠΑ Ασπροπύργου με τη σύσταση φορέα και το σχεδιασμό έργων 26 εκατομμύρια ευρώ.

- Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής έχει ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης ειδικών κατηγοριών επιχειρήσεων, όπως αυτές του Κηφισού, κλπ, για τις οποίες παρέχεται με το άρθρο 10 του πρόσφατα Ψηφισθέντος Νόμου το Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων’ προθεσμία απομάκρυνσης μέχρι 31-12-2009. Παράλληλα, για την ενίσχυση της μετεγκατάστασης αυτής με το νέο Νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα παρέχονται ισχυρά κίνητρα.

Συνολικά, το Εθνικό Πρόγραμμα για τις ΒΕΠΕ εξελίσσεται κανονικά και εντός των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2008, με ποσοστό απορρόφησης που θα προσεγγίσει το 100%.

Οι ΒΙΠΕ είναι οι εξής:

| 1 | ΒΙΠΕ ΣΑΠΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΒΙΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |  |  |  |  |  |
| 3 | ΒΙΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ |  |  |  |  |  |
| 4 | ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 5 | ΒΙΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| 6 | ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |  |  |  |  |
| 7 | ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |  |  |  |  |  |
| 8 | ΒΙΟΠΑ ΒΟΛΟΥ |  |  |  |  |  |
| 9 | ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |  |  |  |  |  |
| 10 | ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ |  |  |  |  |  |
| 11 | ΒΙΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  |  |  |  |  |
| 12 | ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 13 | ΒΙΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |  |  |  |  |  |
| 14 | ΒΙΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ |  |  |  |  |  |
| 15 | ΒΙΠΕ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΩΝ |  |  |  |  |  |
| 16 | ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |  |  |  |  |  |
| 17 | ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| 18 | ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ |  |  |  |  |  |
| 19 | ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ |  |  |  |  |  |
| 20 | ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ |  |  |  |  |  |
| 21 | ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| 22 | ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  |  |
| 23 | ΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |  |  |  |  |  |
| 24 | ΒΙΠΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |  |  |  |  |  |
| 25 | ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |  |
| 26 | ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  |  |  |  |  |
| Σημείωση: ΑΠΟ ΤΙΣ 26 ΒΙΠΕ ΟΙ 25 ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΕΠ |  |  |  |  |  |  |